Titouan MAGNIN
S2-B2
Titouan NICOT
Julien OUDOT
Plan Qualité Projet
Projet : Site de eCommerce eCasque
Version 1.0

z
Plan Qualité projet

Version : 1.0
Etat : Première version
Rédigé par : Responsable Qualité (RQ)
Date de dernière mise a jour : 01/04/2022
Diffusion : Équipe technique, MOA, MOE

Validation du présent document
Nom	Fonction	Date
Julien OUDOT	Directeur projet MOE	01/04/2022
Titouan MAGNIN	MOA	01/04/2022
Titouan NICOT	Responsable qualité	01/04/2022

Versions
Date	Nature de la modification	Réalisé par	Version
10/03/2022	Début de la rédaction	RQ	0.1
20/03/2022	Finalisation de l’ébauche du document	RQ	0.2
01/04/2022	Première version du document	RQ	1.0

Remarque
Date	Remarque	Personne

Documents de référence
Abrév.	Référence	Date	Auteur	Titre

# Introduction et objectifs
Il existe déjà un site Web de eCommerce, fait par l’enseigne, mais ce dernier possède plusieurs défauts, notamment un problème de conception du coté client. Ce problème fait qu’il est très rarement mis à jour et le rend inutile et obsolète. Il est pour cette raison peu visité par les clients de l’enseigne.
Le nouveau site doit régler les problèmes cités plus haut, c’est à dire améliorer principalement la partie client du site et augmenter le visibilité du site sur le Web.
Ce document comportera alors les informations suivantes :
• organisation et direction de projet
• conduite de projet
• gestion de projet
• obtention de la qualité et de la sécurité de fonctionnement
Ces objectifs doivent être connus et partagés par l'ensemble des acteurs du projet.
Le Plan Qualité Projet est élaboré initialement sous la responsabilité du Chef de Projet Maîtrise d’œuvre.
Le Plan Qualité Projet a précisément pour vocation de recenser l'ensemble des dispositions que la MOE estime nécessaire de mettre en œuvre dans ces quatre domaines pour assurer la qualité requise, et par là même la réussite du projet.
Le Plan Qualité Projet est structuré selon ces quatre thèmes, après une présentation générale du projet, qui en rappelle le cadre et le contenu.
Le respect des dispositions du Plan Qualité Projet sera régulièrement vérifié par le Comité de Projet, les éventuelles modifications seront examinées et approuvées par ce même comité.
# Définition du projet
## Objectifs du Projet
Le site devra respecter la structure minimum d’un site de e-commerce fonctionnelle :
FrontOffice : formulaire de commandes (clients )
- affichage du panier et des articles (sur la même vue)
- ajout dans un panier des articles (lien) : formulaire (vérifier que le panier est différent pour 2 clients)
- supprimer des articles du panier : formulaire
- l’ajout dans le panier d’un article qui est déjà dans le panier modifie la quantité de articles
- la validation du panier génère une commande (interface pour confirmer/vider le panier/continuer les achats)
- affichage des commandes et du prix total de chaque commande
- filtrer les articles par type du coté client (catégorie à l’aide de liens , ou d’une liste déroulante, de case à cocher …), utiliser une session pour stocker ce filtre coté serveur.
- le client peut voir dans son espace que la commande est prise en compte (réalisée) et le client peut afficher le détail de ses commandes
BackOffice : gestion des commandes (vendeur)
- le vendeur peut afficher toutes les commandes et les valider (le client peut visualiser que la commande a été traitée )
- le vendeur peut afficher le détail d’une commande (articles, prix, quantité + nom du client et informations sur le client)
## Domaine et limites du projet
Le domaine du projet est le développement d'applications web avec la programmation du site et l’hébergement physique.
Mais, il ne concerne pas la promotion et la publicité du nouveau site.
## Rôles et responsabilités
Julien OUDOT est le Directeur de projet MOE, il a pour rôle d’encadrer les équipe de développement.
Titouan MAGNIN est le responsable MOA, son rôle est de rédiger le cahier des charges et de piloter le projet.
Titouan NICOT est le responsable qualité, il doit s’assurer que le projet répond bien aux besoins.
# Organisation du projet
## Missions et responsabilités des différents acteurs
Lexique
MOA	Commanditaire et bénéficiaire des prestations de tout type: AMOA, MOEG, MOER, Réalisateur.
AMOA	Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
MOE	Maîtrise d’ Œuvre
MOI	Intégration

Les termes utilisés pour décrire de façon précise les responsabilités sur les principales tâches ou livrables du projet sont les suivants :
• Approuve = accepte de rendre le document applicable pour la suite du projet. Dans de nombreux cas, l'approbation est précédée d'une vérification et/ou d'une validation. / • Informé = reçoit communication de documents à titre informatif, / • Participe = exécute une partie des travaux concernés, / • Réalise = est responsable de la fourniture du livrable. Supervise et entreprend les travaux concernés, / • Valide = confirme l'adéquation d'un livrable ou de spécifications détaillés,

Matrice d'affectation des rôles
Le tableau ci-dessous décrit la matrice des responsabilités respectives sur les livrables du projet.
A = Approuve, P = Participe, R = Réalise, Va = Valide, I = Informé
Livrables	MOE	MOI	MOA
1 - Cadrage
Planning Opérationnels	R	P	P
Planning Général + Matrice des Risques + PQP	R	A	A
2 – Conception Générale
Expression des Besoins	Va		R
3 - Développement
Phase de Spécification
Spécification	R		Va
Phase de réalisation
Développements et paramétrage	R		R
Fiche de test unitaires	R	Va	Va
Phase de Recette
Plan et Cahier de Recette	Va		R
Fiche d’incident	P	P	R
Journal d’incident	R	I	Va
Procès Verbal de Recette			R
4 - Déploiement
Dossier de mise en exploitation	R	P

## Structure et pilotage du projet
Le management du projet s'appuie sur un processus formalisé de prise de décision, d'évaluation de situation ou de produit, de concertation et de communication entre partenaires du projet.
A cette fin, les instances suivantes sont mises en place dans le projet.
Chaque réunion ne doit pas excéder 2 heures, doit contenir un ordre du jour et aboutir à un compte rendu indiquant de façon précise les actions à mener ainsi que leurs responsables.
De part la taille du projet, il y aura 2 niveaux de réunions.

### Comité de Projet
Le comité de Projet est une instance Maîtrise d’œuvre/ Maîtrise d'ouvrage, sur une base hebdomadaire.
Le Comité de Projet a notamment pour mission :
• de fixer les orientations du projet et en définir les modalités de fonctionnement,
• d'examiner le déroulement des travaux et l’état d'avancement par rapport au calendrier prévisionnel,
• de suivre le déroulement des procédures de gestion des anomalies, modifications, aléas, incidents et risques,
• de suivre le planning et l’avancement des validations en cours,
• d'identifier les éventuels risques de dérapage et examen des actions correctives possibles,
• d’examiner et de valider les modifications contrôlées ou subies,
• de faire le point sur le budget et les dépenses,
• de suivre les anomalies et leurs corrections.
Sont représentés lors des comités de suivi :
• Les deux chef de projet MOA et MAE (M MAGNIN et M OUDOT).
• Le responsable qualité, Titouan NICOT.
D’autres personnes pourront être invitées si nécessaire à titre de conseil ou d’information. La convocation à la réunion sera notifiée par le Groupe Projet aux personnes concernées au moins deux Jours Ouvrés avant la date de la réunion.
Les réunions du Comité donnent lieu à des comptes-rendus écrits, rédigés par le Chef de Projet MOA et validés par la MOE au cours de la réunion suivante.
### Réunions de travail
Les réunions de travail sont organisées par axe et ont un objectif au niveau opérationnel d’échange et de travail dans les tâches de conception et de validation. Il y en aura deux par semaines.
Ces groupes ont pour mission d’apporter les informations et les réponses aux questions. Les groupes de travail sont constitués selon les besoins d’experts fonctionnels, d’utilisateurs clés, de spécialistes techniques, de consultants HR Access.
Elles seront organisées en fonction des thèmes avec la MOA et la MOE.
Les comptes-rendus seront produits et diffusés par l’organisateur de la réunion (Chef de projet MOE ou Chef de Projet MOA) dans un délai de deux Jours Ouvrés après la réunion. Tout désaccord sur le compte-rendu devra être notifié dans les 24 heures suivant la réception dudit compte-rendu.
# Gestion des travaux
Le présent chapitre définit la structure et la démarche de fonctionnement du projet.
## Organisation des travaux du projet
Le projet suivra une démarche générale qui s'articule en plusieurs étapes successives.
- Lancement du projet
Cette phase comprend les tâches suivantes :
- Finalisation du PQP,
- Planification des étapes.
- Phase d’expression des besoins, cahier des charges
Les objectifs de cette phases sont les suivants :
- affiner l'expression des besoins,
- définir le modèle applicatif,
- concevoir le modèle d'architecture sur lequel va reposer la solution applicative,
- concevoir les plans de travail.
- Phase d’étude d’adéquation détaillée
L'objectif de cette étape est la production d'un rapport de conception détaillée décrivant fonctionnellement et techniquement les spécifications à mettre en œuvre dans le cadre du projet pour répondre aux besoins exprimés par le Maîtrise d’Ouvrage.
- Phase de validation
L'objectif de cette étape est d'obtenir l'accord de la la MOA sur la phase d’adéquation détaillée afin de démarrer la phase de réalisation sans incertitudes.
- Phase de réalisation
Cette phase consiste à produire tous les composants de la maintenance ou de l’évolution . Elle peut être constituée de n lots de réalisation, eux-mêmes découpés en sous-lots de programmation. Elle comprend les tests menés par l'équipe de développement.
Le Cahier de recette doit être finalisé pendant cette phase par la Maîtrise d’Ouvrage.
- Phase de recette utilisateur
Cette phase intègre la recette fonctionnelle et doit permettre la validation de la phase de réalisation avant mise en production
Cette recette s’effectue suivant un cahier de recette rédigé par la MOA. Les anomalies sont suivi par l’intermédiaire du journal de bord du projet.
- Phase de mise en production.
Cette phase intègre la recette technique et la préparation de l’exploitation (consignes, surveillance).
## Gestion de la recette
### Objectif
La recette a pour objet la vérification de la conformité des livrables par rapport aux documents qui les définissent.
Ces documents sont :
• Dossier de conception (Cahier des charges et tous changements associés),
• Rapport de spécifications détaillées,
### Documents applicables à la recette
La recette peut s'appuyer sur deux documents :
• le plan de tests,
• le cahier de recette.
Le plan de tests précise :
• l'environnement nécessaire au bon déroulement de la réception (fichiers, ...),
• les intervenants,
• l'environnement de données,
• le mode opératoire général,
• les scénarios et les cas de tests associés
Le cahier de recette précise, pour chaque scénario et cas de tests associés, les jeux de données sur lesquels ils sont établis et les résultats attendus, conformément aux spécifications détaillées approuvées. Il constitue le cadre de référence pour la réception.
La rédaction du plan de tests et du cahier de recette est de la responsabilité de la MOA.
La réception définitive d'une évolution consiste en l'exécution des tests du cahier de recette sur le logiciel complet intégré et validé en interne.
### Déroulement de la recette
A compter de la date de livraison d'un lot, la MOA dispose d'un délai maximum de 10 jours ouvrés pour remettre à la MOE , en une seule fois, ses remarques éventuelles concernant la conformité du lot livré. Il conviendra de vérifier auprès du chef de projet
Intégration, avant la livraison que l’environnement est bien disponible (Machines, Données, Application).
En cas d'anomalie « bloquante » ou « majeure » (niveaux 1 ou 2), la recette est suspendue jusqu'à la correction de l'anomalie ou la mise en place d'un contournement. En conséquence le délai de réception est augmenté du délai de correction.
Passé le délai prévu ci-dessus et en l'absence d'anomalie signalée, la validation du lot est acquise de plein droit.
## Procédure de gestion des anomalies
Le terme d'anomalie désigne des écarts entre la réalité du système élaboré et ses références (spécifications, normes,…) préalablement approuvées par le MOA.
### Objet de la procédure
Une anomalie est une non conformité de produit et résulte d'une erreur de fabrication. Elle est habituellement détectée lors d'un contrôle (relecture ou revue de document, test de produit).
L'établissement d'une anomalie se fait soit par référence à un document de spécification ou à une norme ayant préalablement été approuvée, soit par comparaison avec les résultats attendus d'un cas de test.
Si le produit est non conforme, une anomalie est ouverte.
Si le produit est conforme mais ne satisfait pas aux exigences de l'utilisation prévue, une demande de modification peut être ouverte.
Les anomalies sont prises en compte pour correction immédiate ou différée, en fonction de leur niveau de sévérité.
Les anomalies seront corrigées par les personnes ayant élaboré le composant du système présentant l'anomalie.
### Règles générales
1. Toute anomalie sera émise par une personne autorisée MOA.
2. Le Chef de Projet MOE met en place une procédure de gestion des anomalies adaptée au contexte, permettant de décrire les anomalies détectées, de les corriger, d'analyser l'efficacité des contrôles, des corrections et des origines des anomalies.
3. Toute anomalie déclarée par la MOA est évaluée par la MOE. Elle peut être confirmée, transformée en modification ou en incident, annulée.
4. Un niveau de sévérité de 1 à 5 est défini pour chaque anomalie confirmée. Un délai de correction est associé à chaque niveau.
5. Les anomalies majeures seront remontées et suivies en comité de pilotage.
## Environnement technique
Le développement sera effectué sous Linux (Debian 10) et la base de données fonctionnera avec MySQL. Github sera utilisé afin de faciliter la mise en commun du code source du développement.
# Gestion des événements
## Les événements d’un projet
Au cours du projet, les problèmes rencontrés seront classés en fonction des deux grands types suivants :
- Incidents :
  Les incidents sont des non conformités de l’application en production. Les incidents sont gérées selon la procédure de gestion des incidents.
- Modification :
  Une modification est un changement ou une évolution d'un élément du référentiel de réalisation du projet. L'établissement d'une modification se fait par référence à un de ces éléments. Les modifications sont gérées selon la procédure de gestion des modifications.
## Procédure de gestion des incidents
### Objectifs
Les objectifs de la gestion des incidents sont :
- la correction de l'incident,
- la non reproduction de l'incident,
- l'évaluation de l'impact de l'incident et son imputation éventuelle,
- la minimisation de l'impact de l'incident
### Mode opératoire
 Les incidents seront évalués lors de leur détection afin d’évaluer leur dangerosité. Ils seront ensuite traités afin de minimiser leur impact, par la correction totale ou partiel de l’incident. Les incidents et leurs déroulement seront répertoriés afin de prévenir d’autres incidents.
## Gestion des demandes de modification
### Objet de la procédure
La gestion des modifications a pour objectif de prendre en compte de façon maîtrisée les demandes d'évolution formulées.
Plusieurs raisons peuvent être à l'origine d'une demande de modification. Il peut s'agir :
• du changement ou de l'affinage d'une spécification existante,
• de la suppression d'une spécification existante,
• de l'ajout d'une nouvelle spécification.
Plusieurs raisons peuvent être à l'origine d'une nouvelle spécification. Il peut s'agir :
• d'une évolution du besoin en cours de projet,
• de la conséquence d'une contrainte de fabrication.
### Règles générales
Toute demande de modification sera émise par le chef de projet MOA par l’intermédiaire d’une fiche de Modification (Livre de Bord SIRH).
Elle sera évaluée par la MOE en termes de :
• Impact technique : architecture, interfaces, fonctions,
• Impact sur les conditions de réalisation : charges, délais, engagements contractuels, coûts,
• Solutions proposées,
• Type de mise en Œuvre.
Une des décisions suivantes sera prise, selon les modalités définies dans le paragraphe «Décision sur la réalisation de la modification» :
• Prise en compte immédiate,
• Prise en compte différée (reportée à une tranche ultérieure),
• Décision retardée ou complément d'étude (la demande de modification devra être réexaminée),
• Annulation.
Les modifications majeures seront remontées et suivies en comité de pilotage.