Titouan MAGNIN
S2-B2
Titouan NICOT
Julien OUDOT
Plan Qualité Projet
Projet : Site de eCommerce eCasque
Version 1.0

Plan Qualité projet

Version : 1.0
Etat : Première version
Rédigé par : Responsable Qualité (RQ)
Date de dernière mise a jour : 01/04/2022
Diffusion : Equipe technique, MOA, MOE

Validation du présent document
Nom	Fonction	Date
Julien OUDOT	Diecteur projet MOE	01/04/2022
Titouan MAGNIN	MOA	01/04/2022
Titouan NICOT	Responsable qualité	01/04/2022

Versions
Date	Nature de la modification	Réalisé par	Version
10/03/2022	Debut de la rédaction	RQ	0.1
20/03/2022	Finalisation de l’ébauche du document	RQ	0.2
01/04/2022	Première version du document	RQ	1.0

Remarque
Date	Remarque	Personne

Documents de référence
Abrév.	Référence	Date	Auteur	Titre

# Introduction et objectifs
Il existe déjà un site web de eCommerce,fait par les clients, mais il possède plusieurs défauts, notamment un problème de conception du coté client. Ce problème fait qu’il est très rarement mis à jour et le rend inutile et obsolète.
Le nouveau site doit régler les problèmes cités plus haut, c’est à dire améliorer principalement la partie client du site et augmenter le visibilité du site sur le Web.
Dans ce document, il y aura les informations suivantes :
• organisation et direction de projet
• conduite de projet
• gestion de projet
• obtention de la qualité et de la sécurité de fonctionnement
Ces objectifs doivent être connus et partagés par l'ensemble des acteurs du projet.
Le Plan Qualité Projet est élaboré initialement sous la responsabilité du Chef de Projet Maîtrise d’œuvre.
Le Plan Qualité Projet a précisément pour vocation de recenser l'ensemble des dispositions que la MOE estime nécessaire de mettre en œuvre dans ces quatre domaines pour assurer la qualité requise, et par là même la réussite du projet.
Le Plan Qualité Projet est structuré selon ces quatre thèmes, après une présentation générale du projet, qui en rappelle le cadre et le contenu.
Le respect des dispositions du Plan Qualité Projet sera régulièrement vérifié par le Comité de Projet, les éventuelles modifications seront examinées et approuvées par ce même comité.
# Définition du projet
## Objectifs du Projet
Le site devra respecter la structure minimum d’un site de e-commerce fonctionnelle :
FrontOffice : formulaire de commandes (clients )
- affichage du panier et des articles (sur la même vue)
- ajout dans un panier des articles (lien) : formulaire (vérifier que le panier est différent pour 2 clients)
- supprimer des articles du panier : formulaire
- l’ajout dans le panier d’un article qui est déjà dans le panier modifie la quantité de articles
- la validation du panier génère une commande (interface pour confirmer/vider le panier/continuer les achats)
- affichage des commandes et du prix total de chaque commande
- filtrer les articles par type du coté client (catégorie à l’aide de liens , ou d’une liste déroulante, de case à cocher …), utiliser une session pour stocker ce filtre coté serveur.
- le client peut voir dans son espace que la commande est prise en compte (réalisée) et le client peut afficher le détail de ses commandes
BackOffice : gestion des commandes (vendeur)
- le vendeur peut afficher toutes les commandes et les valider (le client peut visualiser que la commande a été traitée )
- le vendeur peut afficher le détail d’une commande (articles, prix, quantité + nom du client et informations sur le client)
## Domaine et limites du projet
Le domaine du projet est le développement d'applications web avec la programmation du site et l’hébergement physique.
Mais, il ne concerne pas la promotion et la publicité du nouveau site.
## Roles et responsabilités
Julien OUDOT est le Directeur de projet MOE et a pour rôle d’encadrer les équipe de développement.
Titouan MAGNIN est le responsable MOA et son rôle est de rediger le cahier des charges et de piloter le projet.
Titouan NICOT est le responsable qualité est doit s’assurer que le projet répond bien aux besoins.
# Organisation du projet
## Missions et responsabilités des différents acteurs
Lexique
MOA	Commanditaire et bénéficiaire des prestations de tout type: AMOA, MOEG, MOER, Réalisateur.
AMOA	Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
MOE	Maîtrise d’Oeuvre
MOI	Intégration

Les termes utilisés pour décrire de façon précise les responsabilités sur les principales tâches ou livrables du projet sont les suivants :
• Approuve = accepte de rendre le document applicable pour la suite du projet. Dans de nombreux cas, l'approbation est précédée d'une vérification et/ou d'une validation. / • Consulté = émet, en relation avec son rôle, un avis sur les choix possibles ou décisions à prendre, / • Décide = fixe les orientations à venir du projet / • Informé = reçoit communication de documents à titre informatif, / • Participe = exécute une partie des travaux concernés, / • Réalise = est responsable de la fourniture du livrable. Supervise et entreprend les travaux concernés, / • Valide = confirme l'adéquation d'un livrable ou de spécifications détaillées, • Vérifie = contrôle la conformité aux spécifications,

Matrice d'affectation des rôles
Le tableau ci-dessous décrit la matrice des responsabilités respectives sur les livrables du projet.
A = Approuve, P = Participe, R = Réalise, Va = Valide, I = Informé, T=Traite
Livrables	MOE	MOI	MOA
1 - Cadrage
Planning Opérationnels	R	P	P
Planning Général + Matrice des Risques + PQP	R	A	A
2 – Conception Générale
Expression des Besoins	Va		R
3 - Développement
Phase de Spécification
Spécification	R		Va
Phase de réalisation
Développements et paramétrage	R		R
Fiche de test unitaires	R	Va	Va
Phase de Recette
Plan et Cahier de Recette	Va		R
Fiche d’incident	T	T	R
Journal d’incident	R	I	Va
Procès Verbal de Recette			R
4 - Déploiement
Dossier de mise en exploitation	R	P

## Structure et pilotage du projet
Le management du projet s'appuie sur un processus formalisé de prise de décision, d'évaluation de situation ou de produit, de concertation et de communication entre partenaires du projet.
A cette fin les instances suivantes sont mises en place dans le projet.
Chaque réunion ne doit pas excéder 2 heures, contenir un ordre du jour et aboutir à un compte rendu indiquant de façon précise les actions à mener ainsi que leurs responsables.

### Comité de Pilotage
Ces réunions formelles sont organisées par le Groupe projet (Chef de projet MOA + Chef de Projet MOE), sur une base mensuelle ou à la demande du Comité de Projet et ont pour objet:
• de faire le point sur tous les aspects stratégiques du projet,
• de prendre les décisions stratégiques,
• de suivre le budget et les dépenses,
• de prendre les arbitrages qui s'imposent au vu de l'avancement et des problèmes rencontrés,
• d'approuver les changements du périmètre du projet

Sont représentés lors des Comités de Pilotage du Projet :
- Les deux chef de projet MOA et MAE (M MAGNIN et M OUDOT)
- Le responsable qualité Titouan NICOT
D’autres personnes pourront être invitées si nécessaire à titre de conseil ou d’information.
Un compte rendu est établi sous 3 jours ouvrés sous la responsabilité du Chef de P rojet MOA , et approuvé par les participants sous 5 jours ouvrés (accord par note). Il est diffusé aux membres permanents du comité et est archivé dans la base documentaire.
### Comité de Projet
Le comité de Projet est une instance Maîtrise d'oeuvre/ Maîtrise d'ouvrage, sur une base bihebdomadaire A définir
Le Comité de Projet a notamment pour mission :
• de fixer les orientations du projet et en définir les modalités de fonctionnement,
• d'examiner le déroulement des travaux et l’état d'avancement par rapport au calendrier prévisionnel,
• de suivre le déroulement des procédures de gestion des anomalies, modifications, aléas, incidents et risques,
• de suivre le planning et l’avancement des validations en cours,
• d'identifier les éventuels risques de dérapage et examen des actions correctives possibles,
• d’examiner et de valider les modifications contrôlées ou subies,
• de faire le point sur le budget et les dépenses,
• de suivre les anomalies et leurs corrections.
Sont représentés lors des comités de suivi :
• le Chef de projet MOE,
• le Chef de Projet MOA,
D’autres personnes pourront être invitées si nécessaire à titre de conseil ou d’information.
La convocation à la réunion sera notifiée par le Groupe Projet aux personnes concernées au moins trois Jours Ouvrés avant la date de la réunion.
Les réunions du Comité donnent lieu à des comptes-rendus écrits, rédigés par le Chef de Projet MOA et validés par la MOE au cours de la réunion suivante
### Réunions de travail
Les réunions de travail sont organisées par axe et ont un objectif au niveau opérationnel d’échange et de travail dans les tâches de conception et de validation. Leur nombre et leur fréquence varient selon les axes.
Ces groupes ont pour mission d’apporter les informations et les réponses aux questions. Les groupes de travail sont constitués selon les besoins d’experts fonctionnels, d’utilisateurs clés, de spécialistes techniques, de consultants HR Access.
Elles seront organisées en fonction des thèmes avec la MOA et la MOE.
Les comptes-rendus seront produits et diffusés par l’organisateur de la réunion (Chef de projet MOE ou Chef de Projet MOA) dans un délai de deux Jours Ouvrés après la réunion. Tout désaccord sur le compte -rendu devra être notifié dans les cinq Jours
Ouvrés suivant la réception dudit compte-rendu.
# Gestion des travaux
## Organisation des travaux du projet
### Démarche
## Gestion de la recette
### Procédure de réception des documents de conception
### Gestion de la recette
### Procédure de gestion des anomalies
# Environnements Techniques
## Environnements
# Gestion des événements
## Les événements d’un projet
### Incidents
### Modification
## Procédure de gestion des incidents
### Objectifs
### Mode opératoire
## Gestion des demandes de modification
### Introduction
### Mode opératoire